Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

С.А. Езов

12 мая 2021 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Май 2021г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.05.21 | 0900-1200 | ПС №6 ВЛ-6№632 | ТП-170 | все | Устранение дефектов | Булгакова 8, магазин «Аметист», Д/С №9, 22 |  |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 21.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 24.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 25.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 26.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 27.05.21 | 0900-1600 | ПС Северная ВЛ-10 СМП-1 | ТП-28 | ВЛ-0,4кВ 28-2 | Замена опор и провода | Сосновая, Березовая 17, 20, 30, 18, 23, Романтиков 30, Ольховая 1, 4, 18, 23, 40 |  |
|  | 28.05.21 | 0900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 Северная-1 | ТП-9 | ВЛ-0,4кВ 9-2 | Замена опор и провода | Усть-Илимская 13/1, 14, К.Маркса 12, 14, 15а, 17, 19, Ленина 11, 13, 15, 17, 19, Волгоградская 11-16, Ворошилова 10, 12-15, 17 |  |
|  | 31.05.21 | 0900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 Северная-1 | ТП-9 | ВЛ-0,4кВ 9-2 | Замена опор и провода | Усть-Илимская 13/1, 14, К.Маркса 12, 14, 15а, 17, 19, Ленина 11, 13, 15, 17, 19, Волгоградская 11-16, Ворошилова 10, 12-15, 17 |  |

Начальник РЭС-2            Ведерников В.А.