Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 сентября 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

октябрь 2018г., служба ЛЭП

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.10.18 | 08:30-13:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Кирова |  |
|  | 09.10.18 | 14:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-3 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Кирова, Свердлова |  |
|  | 10.10.18 | 08:30-13:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-4 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Свердлова |  |
|  | 09.10.18 | 14:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-5 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Усть-Илимская |  |
|  | 11.10.18 | 08:30-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-6 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Свердлова |  |
|  | 12.10.18 | 08:30-14:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-6 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Свердлова |  |
|  | 16.10.18 | 08:30-12:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 1 | Ф-3 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Кирова, Свердлова |  |
|  | 16.10.18 | 13:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП № 2 | Ф-4 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Кирова, Свердлова, Октября |  |
|  | 17.10.18 | 08:30-12:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 3 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Мира |  |
|  | 17.10.18 | 13:00-17:00 | ВЛ6кВ №604 | ТП № 4 | Ф-4 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Кирова, Спортивная |  |
|  | 18.10.18 | 08:30-12:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 7 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Романтиков |  |
|  | 18.10.18 | 13:00-17:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 7 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Романтиков |  |
|  | 19.10.18 | 08:30-14:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 15 | Ф-3 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Усть-Илимская |  |
|  | 23.10.18 | 10:00-16:00 | ВЛ10кВ Детсад | ТП № 2 | Ф-3 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Подъеланка, ул. Мира |  |
|  | 24.10.18 | 10:00-14:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 4 | Ф-1 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 24.10.18 | 14:00-16:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 4 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 25.10.18 | 10:00-14:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 6 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 25.10.18 | 14:00-16:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 6 | Ф-2 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 25.10.18 | 08:30-14:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 15 | Ф-1,2,3 | Ремонт опор ВЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Усть-Илимская |  |

Начальник СЛЭП	 	И.В. Выговский