Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

20 февраля 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Март 2020 г., РЭС-2

| № пп | Дата |  | Время | Подстанция, присоединение |  |  | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.03.20 |  | 09-16 | ПС №3 |  |  | ВМ-6-313: ТП-334 | все |  | Средний ремонт | П. Северный лесхоз. Ул. Северная,1- 40 |  |
|  | 12.03.20 |  | 09.30 -17.00 | ПС №7 |  |  | ВЛ-6-708: ТП-204,109, 279,46 | все |  | Текущий ремонт | ОЛП-9 старый поселок, новый поселок, Илимский лесхоз, дорожная служба, Пожарное общество, фермерское хоз-во |  |
|  | 17.03.20 | 09.30-17.00 |  |  | ПС №7 | ТП-204 |  | ВЛ-0.4 ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 | Текущий ремонт |  | ОЛП-9 старый поселок, новый поселок |  |
|  | 18.03.20 |  | 09.30-17.00 | ПС №6 |  |  | ВЛ-6-628: ТП-78 | КЛ-0.4 ф-1, ф-2 |  | Текущий ремонт | ТЧО "Урожай", ДНТ "Парковая" |  |
|  | 19.03.20 |  | 09.30-17.00 | ПС №6 |  |  | ВЛ-6-628, ТП-100, ТП-101, ТП-78, 262, 69, 229, 26 | все |  | Текущий ремонт | ТЧО "Урожай", ДНТ "Парковая", микр. Приморский, Лесотехникум, микр Тушамский: ул. Светлая, Майская, Весенняя, Тушамская, Ореховая, ИП Петриченко, горно-лыжная база "Снежная" |  |
|  | 24.03.20 |  | 09.30-17.00 | ПС №6 |  |  | ВЛ-6-628: ТП-100 | ВЛ-0.4 ф-2, ф-4 |  | Т.Р. | ул. Светлая, Майская, Весенняя, Тушамская |  |
|  | 25.03.20 |  | 09.30-17.00 | ПС №6 |  |  | ВЛ-6-628: ТП-101 | ВЛ-0,4 ф-1 |  | ТР | ул. Светлая, Майская, Ореховая |  |
| Пос. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.03.20 |  | 09-16 | ПС Карапчанка |  |  | ВМ-10 КНС-1: ТП-27,ТП-31,ТП-34,ТП-36,ТП-44 | все |  | Текущий ремонт | Ул. Береговая, Набережная, Пацаева, скважина №7, №10 ул. Сосновая. |  |
|  | 11.03.20 |  | 09-16 | ПС Карапчанка |  |  | ВМ-10 Северная-1: ТП-5,6,8,9,10,11 | все |  | Текущий ремонт | Гринфилд – Лесоцех, котельная № 4 (второе питание от ТП-4 ВЛ-10 Ж/Д-1), ул. Кирова 27 а,б,в. Общежитие ул. Ленина 32А, ул. Ленина 20,21,28-32, Студенческая11-16, 2-12, 1-9, пер. Школьный, ул. Ворошилова 1-11, 2а, 2-8, ул. Волгоградская 1-9, 2-8, ул. Юбилейная, почта, АТС-37 (есть питание с ТП-12 от ВЛ-10 Ж/Д-1). ул. Островского1-25, ул. Партизанская 29-47, 26-48, ул. Бурлова 17, 19-27, ул. К. Маркса 18,20,22,24, пер. Кировский, ул. Ворошилова 16,18-23, ул. Кирова 39-41, магазины: «Каспий», «Лесники» (Ворошилова,19). ул. Илимская 13/1, ул. Лесная 9-13,16, ул. Ленина 4/2,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, ул. Бурлова 1-12, ул. К.Маркса 1-11,12,14,15а,16, ул. Волгоградская 11-16, ул. Ворошилова 10,12-15,17, ул. Усть-Илимская 6. ул. Партизанская 1-17,18-25,27, ул. Бурлова 11,13-16,18, ул. Ленина 1,3,5,7,2,4/1,1а ул. Лесная, ИП Покидько павильон «Каспий». Школа №2, гараж школы №2, «Билайн» (ул.Советская), ООО «Иркутскэнергосвязь», ул. Советская 3-15 |  |
|  | 12.03.20 |  | 09-16 | ПС Карапчанка |  |  | ВМ-10 Горная-2 | все |  | Текущий ремонт | ИП Маханько; СОТ «Ландыш». |  |
|  | 12.03.20 |  | 09-16 | ПС Карапчанка |  |  | ВМ-10 Северная-2: ТП-50, 53 | все |  | Текущий ремонт | ООО «Русичи», ООО ПКП «Никсвик» |  |

Начальник РЭС-2                                       В. А. Ведерников