Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 августа 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Сентябрь 2020 г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.09.20 | 1000-1400 | ПС №36 ВЛ-6№368 | ТП-50 | ВЛ 0,4кВ 50-2 | Опора №10, ремонт крепления провода | Высотная, Морская, Тополиная, Цветочная |  |
|  | 4.09.20 | 1000-1400 | ПС №36 ВЛ-6№368 | ТП-82 | ВЛ-0,4кВ82-1 | Правка опоры №9/1 | Ковровая, Верхняя, Тополиная, Цветочная |  |
|  | 7 -9.09.20 | 1000-1600 | ПС №12 ВЛ-6№12-12 | РП-0,4-148 | ВЛ-0,4 148-1, ВЛ 0,4кВ 148-3 | Установка новых опор №1-6 | Ул. Кирова, ул. Братская |  |
|  | 14-16.09.20 | 900-1600 | ПС №5 ВЛ-6№501 | ТП-250 | ВЛ 0,4кВ 250-1 | Установка новых опор №1-№9 | ул. Братская |  |
|  | 10.09.20 | 0800-1700 | ПС №7 | ВМ-6-707 |  |  | ООО «Агрофирма Север»,Илимское Лесничество, Илимский Лесхоз,ИП Гурманов,ФБУ,ОУХД, №8 ГУФСИН ул. Горная |  |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.09.20 | 1000-1700 | ПС Карапчанка ПС Северная | ВЛ-10кВ Северная-2 ВЛ-10кВ КНС-1 ВЛ-10кВ СМП-1 |  | Перевод нагрузки с ПС 35/10 Северная на ПС 35/10 Карапчанка | База ИП Ярковский, магазин «Березка». Ц.котельная, 2КВ.№1, №2. Ул. Набережная, Больничный комплекс, скважина №6, БВК, «Концессия-Илим». КНС-1 ввод№2; Скважина № 7, 10 ул. Романтиков, Береговая, Сосновая. М-он Вокзальный,1-20, ул. Ленина 71,73, ул. Больничная 5, ул. Волкова 15-21, ул. Кавказская 1А; АДМИНИСТРАЦИЯ ул. Ленина, 68, магазины: Купе, Круиз, Ширак, Оля, Железнодорожный, Сытая улыбка, Юля.Школа искусств, Библиотека МУК «МЦБ». Водонапорная башня. ООО «Финтранс». Транспортная полиция. Ул. Железнодорожная, 20 (5эт.). Кавказская 11, 13; 1 и 2 Тупик; Лесной проезд. КНС-1 ввод №1, скважины № 7,10. КНС-2 ввод №1. КНС-3 ввод №1. КНС-4 ввод №1. ул. Береговая 1б-35; ул. Набережная 1а – 40; ул. Пацаева 1 – 6. |  |
|  | 3.09.20 | 1000-1200 | ПС Межница ВЛ-10 ЖД-2 | ТП-3 | ВЛ-0,4кВ 3-4 | Опора №6/1 отключение гаража по наряду ИЭСБК | ул. Пионерская 30,33,35, Скважина №3 |  |
| п. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.09.20 | 900-1600 | ПС Туба | ВЛ-10кВ Туба-1 |  | Реконструкция участка ВЛ в пролетах опор №57-№63 | Школа, д/сад, клуб, в/забор 2-й в/п, котельная, Тубалес, маг. "Титан", амбулатория, маг. "Эльвира", 2-киоска, маг. "Уют", 2-магазина, КОС, пожарное депо, кафе, аптека |  |
| Район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.09.20 | 0800-1700 | ПС Жерон | ВМ-10 Жерон |  |  | СОТ «Жерон» |  |
|  | 15.09.20 | 0800-1700 | ПС Жерон | ВМ-10 Жерон |  |  | СОТ «Жерон» |  |

Зам. начальника РЭС-2                                           В.А. Ведерников