Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

24 апреля  2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Май 2019г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП |  | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа |  | Отключаемые объекты |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.05.19 | 930-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1 ВЛ-10-Северная-2 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, БАЗА РЭС-4, 50, 53 |  | все | Замена траверс о.9,12 |  |  | Котельная №4, О Никсвик, Директ-200ОО ПКП «ЗАО «Регион- А», М-н «Каспий» ИП Джумсудов, Кирова 39-41, 27,28, Ворошилова 12,16,18,19,20, 22,23-25, Ул. Ленина 20,21,28-32, Студенческая 11-16,2-12,1-9, пер. Школьный, Ворошилова1-11,2а,2-8, Волгоградская 1-9,2-8, Юбилейная, Школа Искусств - Вокзальный,11Б, Почта вв.№1, Амбулатория, АТС-37, Ул. Островского1-25; Ворошилова, 26. Ул. Партизанская 29-47,26-48 Ул. Бурлова 17,19-27 Ул. К. Маркса 18,20,22,24. Пер. Кировский. Ул. Ворошилова 16,18-23, Ул. Кирова 39-41, Ул. Илимская , Ул. Лесная 9-13,16, Ул. Ленина 4/2,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Ул. Бурлова 1-12, Ул. К.Маркса 1-11,12,14,15а,16, Ул. Волгоградская 11-16, Ул. Ворошилова 10,12-15,17, Ул. У-Илимская 6, Ул. Партизанская 1-17,18-25,27, Ул. Бурлова 11,13-16,18, Ул. Ленина 1,3,5,7,2,4/1,1а, Ул. Лесная, И.П. Покидько п-н «Каспий», школа №2, Ул.Советская 3-15, Мегафон, Иркутскэнергосвязь. Киоск «У-И хлеб», База РЭС-4 БЭС |  |
|  | 14.05.19 | 930-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1 ВЛ-10-Северная-2 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, БАЗА РЭС-4, 50, 53 |  | все | Замена траверс о.16,18 |  |  | Котельная №4, О Никсвик , Директ-200ОО ПКП «ЗАО «Регион- А», М-н «Каспий» ИП Джумсудов, Кирова 39-41, 27,28, Ворошилова 12,16,18,19,20, 22,23-25, Ул. Ленина 20,21,28-32,Студенческая11-16,2-12,1-9, пер. Школьный, Вороши-лова 1-11,2а,2-8, Волгоградская 1-9,2-8, Юбилейная, Школа Искусств - Вокзальный, 11Б, Почта вв.№1, Амбулатория, АТС-37, Ул. Островского1-25; Ворошилова,26. Ул. Партизанская 29-47,26-48 Ул. Бурлова 17,19-27. Ул.К.Маркса 18,20,22,24. Пер. Кировский, Ул .Ворошилова 16,18-23 ,Ул. Ки-рова 39-41, Ул. Илимская , Ул. Лесная 9-13,16, Ул. Ленина 4/2,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Ул. Бурлова 1-12, Ул.К.Маркса 1-11,12,14,15а,16, Ул. Волгоградская 11-16, Ул. Ворошилова 10,12-15,17, Ул. У-Илимская 6, Ул. Партизан-ская 1-17,18-25,27, Ул. Бурло-ва 11,13-16,18, Ул. Ленина 1,3,5,7,2,4/1,1а, Ул. Лесная, И.П. Покидько п-н «Каспий», школа№2, Ул.Советская 3-15,, Мегафон, Иркутскэнергосвязь. Киоск «У-И хлеб», База РЭС-4 БЭС, |  |
|  | 17.05.19 | 930-1500 | ПС Карапчанка ВЛ-10-Северная-1 ВЛ-10-Северная-2 |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, БАЗА РЭС-4, 50, 53 |  | все | Замена траверс о.28,29 |  |  | Котельная №4, О Никсвик , Директ-200ОО ПКП «ЗАО «Регион- А», М-н «Каспий» ИП Джумсудов, Кирова 39-41, 27,28 , Ворошилова 12,16,18,19,20, 22,23-25, Ул. Ленина 20,21,28-32,Студенческая11-16,2-12,1-9, пер. Школьный, Вороши-лова1-11,2а,2-8, Волгоградская 1-9,2-8, Юбилейная, Школа Искусств- Вокзальный,11Б, Почта вв.№1, Амбулатория, АТС-37, Ул. Островского1-25; Ворошилова, 26. Ул. Партизанская 29-47,26-48 Ул. Бурлова 17,19-27. Ул.К.Маркса 18,20,22,24, Пер. Кировский, Ул .Ворошилова 16,18-23 ,Ул. Ки-рова 39-41, Ул. Илимская , Ул. Лесная 9-13,16, Ул. Ленина 4/2,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19, Ул. Бурлова 1-12, Ул. К.Маркса 1-11,12,14,15а,16, Ул. Волглградская 11-16, Ул. Ворошилова 10,12-15,17, Ул. У-Илимская 6, Ул. Партизан-ская 1-17,18-25,27, Ул. Бурло-ва 11,13-16,18, Ул. Ленина 1,3,5,7,2,4/1,1а, Ул. Лесная, И.П. Покидько п-н «Каспий», школа№2, Ул.Советская 3-15,, Мегафон, Иркутскэнергосвязь. Киоск «У-И хлеб», База РЭС-4 БЭС, |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.05.19 | 10 00-17 00 | ПС №6, ВЛ-6-625 ПС № 10 ВЛ-6-105 | ТП-84 |  | Все |  |  | Текущий ремонт 1, 2 сш 0,4 кВ | ИП Манукян, ГК Тепличный, гараж Белоусов А.С. |  |  |
|  | 15.05.19 | 10 00-17 00 | ПС №10 ВЛ-6-105, | ТП-146, 52, 62, 14, 70, 29 |  | 2 сш |  |  | ТП 84 РУ-6 кВ, текущий ремонт 2 сш 6 кВ, Т-2 | ООО Фортуна, ИП Галушка, НС Водораздача, СОК "Жарок", ООО "Металлоконструкция", ООО Комплекс-2,ООО "Сервико" |  |  |
|  | 16.05.19 | 10 00-17 00 | ПС №6 ВЛ-6-625, | ТП -31, 169, 187, 63, 60, 81, 168, 161, 62, 88, 231, 57, 30 |  | 1 сш |  |  | ТП 84 РУ-6 кВ, текущий ремонт 1 сш 6 кВ Т-1 | ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ИП Рябков, ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Спецавтосервис, ГРФ Ковалев, ИП Блинников, ООО Даринвест |  |  |
|  | 17.05.19 | 10 00-17 00 | ПС №6, ВЛ-6-625 | ТП-84 Т-1 |  | 1 сш |  |  | Т-1 монтаж концевой муфты | ИП Манукян, ГК Тепличный, гараж Белоусов А.С. |  |  |
|  | 17.05.19 | 0900-1600 | ПС Межница | ТП-10-02 |  | Все |  |  | Текущий ремонт 1, 2 СШ 0,4 КВ | Ул. Энгельса,19, Пав. «Автомир», Автодом «Илим», ОАО «Мегафон» (пр. Мира 69), Автостоянка «Гранит» |  |  |
|  | 24.05.19 | 0900-1600 | ПС Межница | ТП-10-03 |  | Все |  |  | Текущий ремонт 1 , 2 СШ 0,4 КВ | Ул. Белградская 15,17,21,23, Проектное бюро «Ангара» |  |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.05.19 | 1000-1500 | ПС Новый Невон ВЛ-10-26 | № 6, 5ЖКУ, Луговое, Черемушки, Луговое2, 1Водозабор, РММ, 3ЖКУ, 4ЖКУ. |  | все |  |  | Замена траверс о.46,47 | ул. Солнечная, Пихтовая, Современников, Кедровая, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Сказочная, Молодежная, Совхозная, Дуговая, Полевая, пер.Садовый, Цилинников, Дорожная, Таежная, Сосновая, МОУ Школа №2, МУ РСОЦ Молодежный, ООО Ресурс скв №1495,16864,2047, маг.ИП Кольцова, ИП Асатрян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов, ОАО Невон |  |  |
|  | 07.05.19 | 1000-1500 | ПС Новый Невон ВЛ-10-26 | ТП6,5ЖКУ,Луговое,Черемушки,Луговое2,1Водозабор, РММ,3ЖКУ, 4ЖКУ. |  | все |  |  | Замена траверс о.35,28 | ул. Солнечная, Пихтовая, Современников, Кедровая, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Сказочная, Молодежная, Совхозная, Дуговая, Полевая, пер.Садовый, Цилинников, Дорожная, Таежная, Сосновая, МОУ Школа №2, МУ РСОЦ Молодежный, ООО Ресурс скв №1495,16864,2047, маг.ИП Кольцова, ИП Асатрян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов, ОАО Невон |  |  |
|  | 14.05.19 | 1000-1700 | ПС Новый Невон ВЛ-10-26, | ТП-3 ЖКУ, ТП-5 ЖКУ, РММ, 4 ЖКУ, 6, Луговое-2, Луговое, Черемушки |  | Все |  |  | РУ-6 кВ, Текущий ремонт | ул. Солнечная, Пихтовая, Современников, Кедровая, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Сказочная, Молодежная, Совхозная, Дуговая, Полевая, пер.Садовый, Цилинников, Дорожная, Таежная, Сосновая, МОУ Школа №2, МУ РСОЦ Молодежный, ООО Ресурс скв №1495,16864,2047, маг.ИП Кольцова, ИП Асатрян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов, ОАО Невон |  |  |
|  | 20.05.19 | 1000-1700 | ПС Новый Невон ВЛ-10-26, | ТП-3 ЖКУ |  | Все |  |  | Текущий ремонт Т-1, 1сш 0,4 кВ | Полевая, пер.Садовый, Целинников, Дорожная, Таежная, м. Судара |  |  |
|  | 21.05.19 | 1000-1700 | ПС Новый Невон ВЛ-10-26, | ТП-5 ЖКУ |  | Все |  |  | Текущий ремонт | Пихтовая, Кедровая |  |  |
| П.Бадарминск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.05.19 | 900-1700 | ПС Бадарма ВЛ-Бадарминск-2 | ТП-2 Бадарминск |  | ВЛ-0,4 2-3 п.Бадарминск |  | Замена опоры №1 |  | Администрация, ООО ЖКЦ контора, д/сад, больница, библиотека, ОАО Ростелеком, почта, МУК КДЦ, ИП Мамонтов |  |  |
|  | 22.05.19 | 900-1700 | ПС Бадарма ВЛ-Бадарминск-2 | ТП-2 Бадарминск |  | ВЛ-0,4 2-3 п.Бадарминск |  | Замена опоры №2/1,2 |  | Администрация, ООО ЖКЦ контора ,д/сад, больница, библиотека, ОАО Ростелеком, почта, МУК КДЦ,ИП Мамонтов. |  |  |
|  | 23.05.19 | 900-1300 | ПС Бадарма ВЛ-Бадарминск-2 | ТП-2 Бадарминск |  | ВЛ-0,4 2-3 п.Бадарминск |  | Замена опоры №3 |  | Администрация, ООО ЖКЦ контора, д/сад, больница, библиотека, ОАО Ростелеком, почта, МУК КДЦ,ИП Мамонтов |  |  |
| ПС Жерон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.05.19 | 0900-1700 | ПС Жерон ВЛ-10кВ Жерон, ВЛ-10кВ Надежда, | ВЛ-10кВ Жерон, ВЛ-10кВ Надежда, |  |  |  | Текущий ремонт. ТН-1-10, ТН-2-10, ПСН-35 |  | ДК Жерон, ДК Надежда |  |  |

Начальник РЭС-2			В.А. Ведерников