Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

18 октября 2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Ноябрь 2019г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.11.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП -408 |  | Кап. ремонт КЛ 0,4 ЩС Димитрова 1- Димитрова 3 | ул. Димитрова 1,3; ул. Дружбы народов 36 |  |
|  | 06.11.19 | 0900-1700 | ПС №11 | ТП-293 | п.1 ф.2,3, п.3ф.3, п.5 ф.1,2,3,4, п.7 ф.2,4 | Текущий ремонт | ОГБУСО Дом интернат для престарелых |  |
|  | 07.11.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП -1121 |  | Текущий ремонт | ул. Энтузиастов 21,23,25,27 |  |
|  | 07.11.19 | 900-1700 | ВЛ-6-625 | ТП-169, 231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,31 | все | Замена опоры №10/3 | ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Теплосервис, ГРФ Буката, ГРФ Ощепков, ГРФ Ковалев, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ГРФ Емелин, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж, ИП Рябков, ООО Даринвест, ООО Спецавтосервис, ИП Блинников, ГК Тепличный |  |
|  | 11.11.19 | 0900-1700 | ПС №11 | ТП-294 | п.2 ф.3,п.4 ф.3,4 | Текущий ремонт | ОГБУСО Дом интернат для престарелых |  |
|  | 14.11.19 | 0900-1700 | ПС №6 ВЛ-6-625 | ТП-169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,31 | все | Замена опоры №10/2, Текущий ремонт ТП-81, 60 | ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Теплосервис, ГРФ Буката, ГРФ Ощепков, ГРФ Ковалев, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ГРФ Емелин, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж, ИП Рябков, ООО Даринвест, ООО Спецавтосервис, ИП Блинников, ГК Тепличный |  |
|  | 14.11.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП -1118 |  | Текущий ремонт | ул. Молодежная 26; ул. Интернационалистов 8,10,14;ул.Энтузиастов 19; ООО «Сибирьтелеком»; магазин: «Созвездие»; магазин «Строй Мастер»; кафе «Эврика»; ЧП «Водолей» |  |
|  | 19.11.19 | 0900-1700 | ПС № 6 ВЛ-6-625 | ТП-169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,31 | Все | Замена опоры №10 | ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Теплосервис, ГРФ Буката, ГРФ Ощепков, ГРФ Ковалев, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ГРФ Емелин, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж, ИП Рябков, ООО Даринвест, ООО Спецавтосервис, ИП Блинников, ГК Тепличный |  |
|  | 15.11.19 | 0900-1700 | ПС №6 | ТП-63 | ф.1,2,3 | Текущий ремонт | ГК Автосвет,ГК Кабриолет, ИП Вагнер |  |
|  | 19.11.19 | 0900-1700 | ПС №6 ВЛ-6-602 | ТП-227,73,74,12,10 | Все | Текущий ремонт ТП-227 | ИП Иванов, ИП Манукян, ИП Варданян, ГРФ Аминов, ИП Зибров, ООО Ю-Питер, ООО Север-2, ИП Горбачев |  |
| - 12. | 20.11.19 | 900-1700 | ВЛ-6-625 | ТП-169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,31 |  | Замена опор №13,14 | ГК Автосвет, ГК Кабриолет, ИП Вагнер, ООО Теплосервис, ГРФ Буката, ГРФ Ощепков, ГРФ Ковалев, ООО Баргузин, ИП Иванов, ООО ЗСМ, ИП Ханзина, ООО Фортуна, ГРФ Емелин, ООО Стройторг, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж, ИП Рябков, ООО Даринвест, ООО Спецавтосервис, ИП Блинников, ГК Тепличный |  |
| 13. | 21.11.19 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП -1119 |  | Текущий ремонт | ул. Молодежная 18,20,22,24,26, СПТУ-42, Дом спорта, ООО «Супер», маг. «Беркут» |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.11.19 | 0900-1600 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ-10-27 | ТП-91 Школа | П-4 Ф-2 ВЛ-0,4 91-4 | Замена провода на СИП в пролетах опор №9 - №9/4 | Ул. Заречная |  |
|  | 12.11.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ-10-26 | ТП-РММ, 3ЖКУ,4ЖКУ, ТП-6,5ЖКУ, Луговое2, Луговое, Черёмушки, ТП-1Водозабор | все | Замена опоры №23/10 | Рябиновая 1-10, Молодежная 2-12 (четн.), МУ РСОЦ «Молодежный», МОУ Школа №2, Молодежная 1-11 (нечетн.), Луговая, Сказочная, Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Дорожная, Таежная, Полевая, Сосновая, Луговая, Черемуховая, АРТ Скважины №401, 402, 1495, 16864, 2047 , ОАО Невон, Магазины Судара, Софья, ИП Гогнадзе, ИП Асатрян, У-И Хлеб, Пож охрана |  |
|  | 13.11.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ-10-26 | ТП-РММ, 3ЖКУ,4ЖКУ, ТП-6,5ЖКУ, Луговое2, Луговое, Черёмушки, ТП-1Водозабор | все | Замена траверсы на опоре №26,27 | Рябиновая 1-10, Молодежная 2-12 (четн.), МУ РСОЦ «Молодежный», МОУ Школа №2, Молодежная 1-11 (нечетн.), Луговая, Сказочная, Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Дорожная, Таежная, Полевая, Сосновая, Луговая, Черемуховая, АРТ Скважины №401, 402, 1495, 16864, 2047 , ОАО Невон, Магазины Судара, Софья, ИП Гогнадзе, ИП Асатрян, У-И Хлеб, Пож охрана |  |

Начальник РЭС-2                                               В. А. Ведерников