Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

19 сентября 2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Октябрь 2019г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.10.19 | 900-1600 | ПС №6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. | все | Замена опор № 9,10 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест |  |
|  | 03.10.19 | 900-1600 | ПС №6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. | все | Замена опор № 13,14 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест |  |
|  | 03.10.19 | 0900-1700 | ПС №6, 9 ВЛ-6-628 | ТП-262 | все | Текущий ремонт | Приморская, ПУ-66 |  |
|  | 03.10.19 | 0800-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 ТП 11-01 | ТП-11-01 | все | Средний ремонт, ВВИ | Гаражи уч.ТВСиК, Гр. А/мойка «АвтоСпа», Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи, Станция МТС, ООО ЛКС, АБК ГРС-1 |  |
|  | 03.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-05 | все | Текущий ремонт | Ул. Молодежная,2,4, Спортклуб «Ангара-Илим» |  |
|  | 04.10.19 | 0800-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 ТП 11-01 | ТП-11-01 | все | Средний ремонт, ВВИ | Гаражи уч.ТВСиК, Гр. А/мойка «АвтоСпа», Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи, Станция МТС, ООО ЛКС, АБК ГРС-1 |  |
|  | 07.10.19 | 0900-1700 | ПС №6, 9 ВЛ-6-620 | ТП-236 | все | Текущий ремонт | Н/ст.2 в/п, Братское шоссе 7 А, 7 В, 7Б, 9, Д/сад Солнышко, Супермаркет Черемушки, Харон |  |
|  | 08.10.19 | 0900-1700 | ПС № 6, 9 ВЛ-6-620 | ТП-236 | все | Текущий ремонт | Н/ст.2 в/п, Братское шоссе7 А, 7 В, 7Б, 9, Д/сад Солнышко, Супермаркет Черемушки, Харон |  |
|  | 09.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-23 | все | Текущий ремонт | Школа №15 Ул. Энтузиастов, 5,7 Ул. Молодежная,10,12; К-к «Мороженое» |  |
|  | 09.10.19 | 900-1300 | ПС №6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. | все | Замена опор № 10/2, 10/3 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест |  |
|  | 10.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-23 | все | Текущий ремонт | Школа №15 Ул. Энтузиастов, 5,7 Ул. Молодежная,10,12; П-н «Успех», П-н «Весна», ООО «Ровесник» |  |
|  | 14.10.19 | 0800-1700 | ПС №10 Т-1, сш-6кВ ВЛ-6-267 | ТП-267 | все | ТН-1-6 Т.Р., ВВИ | Кислородная станция |  |
|  | 15.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-20 | все | Текущий ремонт | Молодёжная,16, Энтузиастов,9,13,15,17, ТНС-1, ООО «Лиза плюс» (Радуга), «Фонд социального страхования» |  |
|  | 16.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-20 | все | Текущий ремонт | Молодёжная,16, Энтузиастов,9,13,15,17, ТНС-1, «Лиза плюс» (Радуга), М-н «Пальмира», «Фонд социального страхования» |  |
|  | 16.10.19 | 0900-1700 | ПС №6, 9 КВЛ-6-635 | ТП-212 | все | Текущий ремонт | Чайковского 4, Рынок Альянс, 2 Д\сада |  |
|  | 17.10.19 | 0900-1700 | ПС №6, 9 КВЛ-6-635 | ТП-212 | все | Текущий ремонт | Чайковского 4, Рынок Альянс, 2 Д\сада |  |
|  | 18.10.19 | 0800-1700 | ПС №5 Т-2, 2сш-6кВ ВЛ-6-502 ВЛ-6-504 | ТП-58,2,128,126,186,15,39,35,182,141,91 | все | ТН-2-6 Текущий ремонт., ВВИ | КНС-4 ТВСК,БГУ,ГРФ Саакян, Байкалтехресурс, ИП Ширшова, база ГРС-2,СТО Заботлотный, ВТП ОИУ 8, Тургенева, Высотная, Островского, Дзержинского, Усть-Илимская, Энергетиков, Озерная, Ангарская, Островского, Полярная, Звездная, Пушкина, Бабушкина, пер. Невонский, Калинина, Чехова, Корчагина, Радищева, Попова, Свердлова, маг. Сибирь, ИМ Якубаускас, п.о.№7, Эл.кот школы №4 ТВСК, Д.С. №1 Чебурашка, ИП Петров |  |
|  | 21.10.19 | 0900-1700 | ПС №6, 9 ВЛ-6-632 | ТП-228 | все | Текущий ремонт | Ул.Чайковского11А, 11В, 11Б, 11Г, 11Д, 11Е, Детская поликлиника, Женская консультация |  |
|  | 21.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-21 | все | Текущий ремонт | Ул. Энтузиастов, 21,23,25,27 |  |
|  | 22.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-21 | все | Текущий ремонт | Ул. Энтузиастов, 21,23,25,27 |  |
|  | 24.10.19 | 0900-1700 | ПС №6 ВЛ-6-625 | ТП-60 | все | Текущий ремонт | Завод стройматериалов |  |
|  | 25.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-18 | все | Текущий ремонт | Ул. Интернационалистов 8,10,14; Энтузиастов 19 Молодежная,26, ООО «СибТоргТехно», Магазин «Созвездие», ЗАО «АТС», «Эврика», Братский ЦГМС |  |
|  | 30.10.19 | 0900-1600 | ПС Симахинская | ТП- 11-19 | все | Текущий ремонт | Ул. Молодежная 18,22,26, Дом спорта «Юность», ГОУ ПУ № 42, магазин «Беркут», ООО «Максима» Магазин «Супермаркет», ООО «Сервис» |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26 | ТП-3жку | все | Текущий ремонт | Ул. Полевая, Дорожная, Таежная |  |
|  | 01.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26, | ТП-5жку | все | Текущий ремонт | Ул. Пихтовая, Кедровая |  |
|  | 09.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26 | ТП-1 Водозабор | все | Текущий ремонт | Скважины №401,402 |  |
|  | 10.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26 | ТП-2 Луговое | все | Текущий ремонт | Совхозная, Лесная, Луговая |  |
|  | 14.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26 | ТП-1 Водозабор | все | Текущий ремонт | Скважины №401, 402 |  |
|  | 15.10.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10-26 | ТП-2 Луговое | все | Текущий ремонт | Ул. Совхозная, Лесная, Луговая |  |

Начальник РЭС-2                                                       В. А. Ведерников