Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

30 июля 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

август 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.08.18 | 900-1700 | ПС Симахинская РП-15 ВЛ-10 -151 | ТП 16-09, ТП 16-05 | Все | Замена траверсы о.14 | Ул. Гагарина, 32, ул. Интернационалистов, 85, ул. Лиственичная, ул. Осиновая, ул. Черемуховая,1,12,14,16,21,23,25,27,29,31,22,37, ул. Ольховая, ГК «Форд» |  |
|  | 02.08.18 | 10 00-1700 | ПС №9 ВЛ-6 кВ 912, ВЛ-6 кВ -924 | ТП-140 | Все | Текущий ремонт | Ул. Наймушина 30,32, ГК «Кедр» |  |
|  | 07.08.18 | 10 00-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 625 | ТП-31 | Все | Устранение дефекта | Гаражи, склады |  |
|  | 09.08.18 | 10 00-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 632 | ТП-170 | Все | Текущий ремонт | Ул. Булгакова, 8, магазин Аметист, д/сад №9, д/сад №22 |  |
|  | 14.08.18 | 10 00-1700 | ПС № 6 КЛ-6 кВ 624 | ТП-175 | Все | Текущий ремонт | Ул. 50лет ВЛКСМ, 18,20, ОАО Ростелеком, АТС-7, Почта России, Энергосбыт |  |
|  | 20.08.18 | 10 00-1700 | ПС №6 ВЛ-6 кВ 632 | ТП-176 | Все | Текущий ремонт | Ул. Ленина,3,4, ул.Булгакова, 4, павильон Удача, Рынок, маг. Гастроном |  |
|  | 28.08.18 | 0800-1700 | ПС №8 ВЛ-6 кВ 804, ВЛ-6 кВ 814, ВЛ-6 кВ № 803, ВЛ-6 кВ 812, ВЛ-6 кВ № 913 | ТП-147, 17, 28, 36, 110, 136, 137, 247, 285, КРУ-6 Лосенок, 93,КДЗ, ТП-201, 287, 23, 181, 254, |  | Текущий ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Дачная-2 | ООО «ЗСМ», ГК Динамо, АЗС-3, ИП Ацкарунашвилли, ТНС Тушама, Илимский лесхоз, ОАО Группа Илим КП, СОК Березка, ООО ПКП Никсвик, Эл. котельная п/л «Лосенок», п/л «Лосенок», СОК «Гидростроитель», Наймушина 36,26,28,25,23,23а, Ленина 13, Булгакова 11,12,13, п/о №3, ателье «Витязь», энергетический колледж, ГК «Нагорный», туб. диспансер, наркология, психотерапия, а/с «Альбатрос» |  |
|  | 29.08.18 | 0800-1700 | ПС №8 ВЛ-6 кВ 804, ВЛ-6 кВ 814 | ТП-147, 17, 28, 36, 110, 136, 137, 247, 285, КРУ-6 Лосенок, |  | Текущий ремонт | ГК Динамо, АЗС-3, ИП Ацкарунашвилли, ТНС Тушама, Илимский лесхоз, ОАО Группа Илим КП, СОК Березка, ООО ПКП Никсвик, Эл. котельная, п/л «Лосенок», п/л «Лосенок», СОК «Гидростроитель» |  |
|  | 30.08.18 | 0800-1200 | ПС №9 ВЛ-6 кВ № 913 | ТП-201, 287, 23, 181, 254, |  | Текущий ремонт ТСН-1 | Наймушина 36,26,28,25,23,23а, Ленина 13,Булгакова 11,12,13,п/о №3,ателье «Витязь», энергетический колледж, ГК «Нагор-ный», туб. диспансер, наркология, психотерапия, а/с «Альбатрос» |  |
|  | 31.08.18 | 0800-1700 | ПС №9 ВЛ-6 кВ № 913 | ТП-201, 287, 23, 181, 254, |  | Текущий ремонт ВМ-6-Т-1, ВМ-6-913 | Наймушина 36,26,28,25,23,23а, Ленина 13, Булгакова 11,12,13, п/о №3, ателье «Витязь», энергетический колледж, ГК «Нагор-ный», туб. диспансер, наркология, психотерапия, а/с «Альбатрос» |  |
| п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.08.18 | 900-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6 кВ Бадарма | ТП-1 | ВЛ-0,4кВ 1-6 | Перетяжка провода – 1,8км. | Ул. Нижняя, ул. Набережная |  |
|  | 29.08.18 | 900-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6 кВ Бадарма | ТП-1 | ВЛ-0,4кВ 1-6 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | Ул. Нижняя, ул. Набережная |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.08.18 | 900-1600 | ПС 110 кВ Карапчанка, ВЛ-10 Северная- 2 РП Северный ВЛ-10 кВ Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-2 | Установка ж/б приставок о.5,9 | Ул. Островского1-25 |  |
|  | 20.08.18 | 800-1700 | ПС Северная Т-1 ВЛ-10 кВ "СМП-1" ВЛ-10 кВ «СМП-2» ВЛ-10 кВ Промышленная | ТП-21, ТП-22, ТП-28, ТП-35, ТП-38,ТП-39, ТП-40, ТП-45,ТП-20. ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-26, ТП-29 , , ТП-43, ТП-73 .ТП-44,ТП-67,ТП-68,ТП-70,ТП-90 | все | Текущий ремонт | Больница, объект ООО «Теле-2»; Скважина №6; контора ООО «Концессия Илим»; школа №1; КНС-0; КНС; ул. Набережная 19-33, 42-58; ул. Береговая 1а, 12; ул. Космонавтов 4; ул. Первопроходцев 22,26; ул. Романтиков 1-19; 14-18; ул. Больничная 1,3,9,19; ул. Сосновая, ул. Березовая; ул. Береговая 1-5; ул. Волкова 15-19; ул. Ленина 71,73; здание админ. п. ЖД; ул. Железнодорожная 12-20; ул. Дорожная 5; хоз. блок больницы; здание УВД; МЦ «Мечта»; ул. Лесной проезд 5-13, 6; ул. 1-й тупик 1,3; ул. 2-й тупик 1,3; 2,4; 1 ввод центр. Котельная КНС-0; отделение С/Б; д/с "Малыш"; РОВД, 6 магазинов, Х/Б, поликлиники, аптека, пекарня. "Лукоморье", Илимтрансстрой, Ангаралес, Ангарские пиломатериалы, Трансэкспортлес |  |
| П. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.08.18 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-1 | Все | Текущий ремонт | д/сад. клуб, гараж. амбулатория, маг. Эльвира; Титан, Апельсин; д №№ 1/6; .1/3;1/4;ул Нагорная, Спортивная |  |
|  | 15.08.18 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-2 | Все | Текущий ремонт | Ул. Почтовая; Спортивная 30-38; Новая; д №1/1; 2/4; школа |  |
|  | 21.08.18 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-3 | Все | Текущий ремонт | Ул. Вокзальная, Мира, ул. Радищева; ООО «Аргон» |  |
| П.Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.08.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-8 | Замена А-образной опоры №1 | Ул. Северная,1-11, ул. Березовая,1-10, ул. Дзержинского,3,5,7, ул. Макаренко,13-26 |  |
|  | 22.08.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-8 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 3шт. о.8/8,14,15 | Ул. Северная,1-11, ул.Березовая,1-10, ул.Дзержинского,3,5,7,ул. Макаренко,13-26 |  |

Начальник РЭС-2                                 В. А. Ведерников