Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

25 мая 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

июнь 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа |  | Отключаемые объекты |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.06.18 | 1000-1700 | ПС №6, КВЛ-6-635 | ТП-143 | п.1, п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Романтиков 5,8,11,13 |  |  |  |  |
|  | 05.06.18 | 1000-1700 | ПС №6, КВЛ-6-635 | ТП-143 | п.1, п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Романтиков 5,8,11,13 |  |  |  |  |
|  | 06.06.18 | 0900-1700 | ПС «Симахинская» | ТП- 4 | Все | Текущий ремонт 1, 2 сш 0,4 кВ, КЛ 0,4 отходящих фидеров сш 0,4 кв, СР 0,4, Р 0,4 отх фидеров |  | Ул. Дружба Народов 12, 8, 14, 10 |  |  |  |  |
|  | 06.06.18 | 1000-1700 | ПС №9, КЛ-6-912 | ТП-150 | п.1,п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Наймушина 22,18,24 |  |  |  |  |
|  | 07.06.18 | 1000-1700 | ПС №9, КЛ-6-912 | ТП-150 | п.1, п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Наймушина 22,18,24 |  |  |  |  |
|  | 14.06.18 | 0800-1700 | ПС «Симахинская» | РП 1 | Все | Текущий ремонт 1, 2 сш 0,4 кВ, КЛ 0,4 отходящих фидеров сш 0,4 кв, СР 0,4, Р 0,4 отх фид. |  | Ул. Героев Труда 7,9 Школа №7, Д/С №12 |  |  |  |  |
|  | 18.06.18 | 1000-1700 | ПС №6,КЛ-6-624 | ТП-163 | п.1,п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Школа №1 |  |  |  |  |
|  | 19.06.18 | 1000-1700 | ПС №6,КЛ-6-624 | ТП-163 | п.1,п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Школа №1 |  |  |  |  |
|  | 20.06.18 | 1000-1700 | ПС №6,КЛ-6-632 | ТП-174 | п.1,п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Булгакова 1, 2, Ленина 1, 2 |  |  |  |  |
|  | 21.06.18 | 1000-1700 | ПС №6,КЛ-6-632 | ТП-174 | п.1,п.3 ф.1,2,3,4, | Текущий ремонт |  | Булгакова 1, 2, Ленина 1, 2 |  |  |  |  |
|  | 22.06.18 | 0800-1700 | ПС «Симахинская» | ТП 201 | Все | Текущий ремонт Т 1,2 сш 0,4,кв, КЛ 0,4 отходящих фидеров 1, 2сш 0,4 кВ |  | Ул. Гер. Труда 49, К. Маркса 1, 3, 5. Школа искусств №2 |  |  |  |  |
| п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.06.18 19.06.18 20.06.18 | 900-1700 | ПС Сибирская ВЛ-35 Дачная 1 | ТП-1,2,3,4, Бадарминск, ТП-1 Бадарма, ТП-РРС | ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Замена траверс о.53,49,52, 41,47 |  | Ул. Братская, Волгарь, Ворошилова, Индивидуальная, Ленина, Лесная, пер. Лесной, Молодежный, Набережная, Нагорная, Нижняя, Новая, Подгорная, Почтовая, Солнечная, Спортивная, Студенческая, Центральная, Школьная, пер. Школьный, ОАО Мегафон, ООО Вага, фельдшерский пункт, ИП Мамонтов, Школа, приход, администрация, д/сад, библиотека, Ростелеком, МУК Досуг, больница |  |  |  |  |
|  | 25.06.18 26.06.18 27.06.18 | 900-1700 | ПС Сибирская ВЛ-35 Дачная 1 | ТП-1,2,3,4, Бадарминск,ТП-1 Бадарма, ТП-РРС | ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Замена траверс о.15,33,34,35,55 |  | Ул. Братская, Волгарь, Ворошилова, Индивидуальная, Ленина, Лесная, пер. Лесной, Молодежный, Набережная, Нагорная, Нижняя, Новая, Подгорная, Почтовая, Солнечная, Спортивная, Студенческая, Центральная, Школьная, пер. Школьный, ОАО Мегафон, ООО Вага, фельдшерский пункт, ИП Мамонтов, Школа, приход, администрация, д/сад, библиотека, Ростелеком, МУК Досуг, больница |  |  |  |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.06.18 6.06.18 13.06.18 14.06.18 | 900-1700 | РП Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-5 | ВЛ-0,4 5-1 |  | Замена опоры №3,7, 14, 6/2, 6/4 |  | Кирова 39-41, 27, 28А,Б,В , Ворошилова 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23-25 ООО Гринфилд ИП Лысенко, Магазин «Каспий» |  |  |  |
|  | 5.06.18, 7.06.18, 15.06.18 | 900-1700 | РП Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-6 | ВЛ-0,4 6-2 |  | Замена опоры №8/1, 4, 5, 6, 7, 8/2, 10 |  | Школьная 1, 3, 5, 14 Студенческая 11, 15, 14, 16, 21, |  |  |  |

Начальник РЭС-2                                     В. А. Ведерников