PAGE  
2

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на март 2020 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Нижнеудинский  РЭС

	ВЛ-10 кВ Атагай-Атагай 
	5
	18.05.20
	22.05.20
	Замена деревянных опор на ж/б опоры.
	С включением на ночь.
	Укар, Ук-Бадарановка, Каксат.


