PAGE  
3

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на июнь  2019 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Нижнеудинский РЭС

	ТП 10/0,4 кВ № 187/100
	2
	04.06.19
	05.06.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	с. Марга

	ТП 10/0,4 кВ № 188/100
	2
	06.06.19
	07.06.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	с. Иргей

	ТП 10/0,4 кВ № 22/160
	2
	10.06.19
	11.06.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	с. Иргей

	ТП 10/0,4 кВ № 246/250
	2
	18.06.19
	19.06.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	с. Марга


